| Identificação dos Riscos |  |  |  |  | Avaliação do Risco |  | Nível de Risco |  | Tratamento | Controles e Planos de Ação |  | Resultado Planos de Ação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Risco | Categoria | Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade | Impacto | Risco Inerente | Risco Residual | Resposta ao risco | Plano de Ação | Descrição do Plano | Força do Plano de Ação | Resultado do Plano de Ação |
| 1 | Estratégico | Dependência de fornecedor exclusivo | Exclusividade tecnológica da plataforma Ausência de alternativas viáveis no mercado | Dificuldade de substituição da solução Possível aumento de custos em renovações futuras Risco de descontinuidade do serviço | Moderado | Muito Alto | Extremo | Baixo | Mitigar | 1 - Monitoramento de mercado | Realizar pesquisas periódicas para identificar novas soluções ou fornecedores alternativos que possam atender à necessidade institucional. | Medio | Efetivo |
| 2 | Operacional | Capacitação insuficiente dos servidores | Mudança de processos internos Introdução de novas funcionalidades tecnológicas | Redução da eficiência operacional Aumento de erros nos processos licitatórios Necessidade de retrabalho | Moderado | Moderado | Alto | Médio | Mitigar | 3 - Programa de capacitação 4 - Acompanhamento pós-implantação | Implementar treinamentos regulares para os servidores que utilizarão a solução, abordando funcionalidades, melhores práticas e procedimentos de suporte. Realizar acompanhamento contínuo após a implantação para identificar dificuldades e promover ações corretivas. | Medio | Efetivo |
| 3 | Tecnológicos | Falhas técnicas ou indisponibilidade da solução SaaS | Falhas de infraestrutura do fornecedor Ataques cibernéticos Problemas de conectividade | Interrupção dos processos licitatórios Atrasos nas contratações Prejuízos à imagem institucional | Baixo | Muito Alto | Alto | Baixo | Mitigar | 5 - Acordo de Nível de Serviço (SLA) 6 - Plano de contingência | Estabelecer SLA rigoroso no contrato, prevendo penalidades em caso de descumprimento e exigindo alta disponibilidade do serviço. Desenvolver plano de contingência para situações de indisponibilidade, incluindo procedimentos alternativos e comunicação interna. | Forte | Efetivo |
| 4 | Regulatórios | Vazamento ou uso indevido de dados | Falhas de segurança na plataforma Acesso não autorizado Ausência de controles adequados | Sanções legais Danos à reputação do órgão Prejuízos financeiros | Baixo | Muito Alto | Alto | Baixo | Mitigar | 7 - Requisitos de segurança da informação 8 - Gestão de acessos | Exigir do fornecedor o cumprimento de normas de segurança da informação e proteção de dados, com auditorias periódicas. Implementar controles rigorosos de acesso à solução, com autenticação forte e monitoramento de atividades. | Forte | Efetivo |
| 5 | Operacional | Capacitação insuficiente dos servidores | Ausência de plano detalhado de capacitação Mudanças nos processos internos sem treinamento adequado | Redução da eficiência operacional Aumento de erros nos processos licitatórios Possível retrabalho e atrasos | Moderado | Moderado | Alto | Médio | Mitigar | 9 - Elaboração de plano de capacitação 10 - Gestão de mudanças | Desenvolver e executar um plano de capacitação para os servidores envolvidos na operação e fiscalização da solução contratada. Monitorar e apoiar a adaptação dos servidores aos novos processos, incluindo acompanhamento pós-implantação. | Medio | Efetivo |
| 7 | Operacional | Falhas na integração e adaptação do ambiente | Falta de cronograma detalhado de adequações Não identificação prévia de necessidades de infraestrutura | Atrasos na implantação Necessidade de ajustes emergenciais Possível aumento de custos | Baixo | Baixo | Médio | Baixo | Mitigar | 13 - Mapeamento de necessidades 14 - Elaboração de cronograma | Realizar levantamento detalhado das adaptações necessárias antes da implantação. Definir etapas, prazos e responsáveis para as adequações do ambiente. | Medio | Efetivo |
| 8 | Estratégico | Resultados não mensuráveis objetivamente | Ausência de indicadores objetivos Resultados qualitativos de difícil mensuração | Dificuldade de comprovar ganhos de eficiência Risco de questionamentos sobre a efetividade da contratação | Moderado | Baixo | Médio | Baixo | Reter | 15 - Definição de indicadores qualitativos | Estabelecer critérios qualitativos para avaliação dos resultados, mesmo que não sejam mensuráveis numericamente. | Fraco | Não efetivo |